“仙湖公馆”项目消防工程施工

招

标

文

件

成都锦程置业有限公司(盖章)

2012年12月

投标邀请书

致               ：

成都锦程置业有限公司开发建设的仙湖公馆项目已经正式启动，根据工程进展的需要，现需对该项目消防工程施工进行招标，择优选定施工单位。 通过对贵公司的征询，现邀请贵公司参加投标。有关主要事项如下：

1、投标人必须按照招标文件做出准确的响应性答复。

2、请于 2012年12月13日17:30前到我公司成本管理部领取招标文件，届时请携带公司介绍信、公司法定代表人授权委托书、被委托人身份证原件和复印件。

3、投标人在投标前自行到现场踏勘,并承担投标所涉及的一切费用。

4、兹定于2012 年 12 月 21 日 12：00 时投标截止，对截止时间以后所递交的投标文件，不予接收。

5、本次领标、交标、答疑等相关事宜，请与招标人联系。

招标人地址：成都市二环路南四段11号A座三楼

联系电话：028-85312359 、028-86168907

传　　真：028-85312359

联 系 人：敬先生

邮政编码：610000

成都锦程置业有限公司

日期：2012 年 12月4日

第一章     投标须知

投标人应认真阅读招标文件的所有内容，如果投标人编制的投标文件未实质性响应招标文件和满足本投标须知的要求，责任由投标人自负，其投标文件会被招标人拒绝接收或视为无效标书。

不论投标的结果如何，投标人应承担编制和提交投标文件的全部费用，招标人对这些费用一概不负任何责任。

本工程为邀请招标，只有接到投标邀请书的投标人才能作为本次招标的合格投标人，参加本次投标。不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且招标人不对未中标的投标人作出任何解释。

本招标文件及附件中涉及的内容属我公司商业秘密，投标人须妥善保管，不得将知悉的商业秘密向任何第三方泄露，否则，我公司将取消其投标资格，并追究其法律责任。

此招标文件是投标人编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要附件，与合同具有同等法律效力，投标单位须予以重视。

投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料和市场风险，但投标人自行对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由投标人自理。一旦中标，投标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外费用补偿，或延长工期的要求，招标人不做任何考虑。

投标人拟采用的竞争措施应在投标书内详细列明，并在投标书中有关报价中予以明确说明不计或减免。

投标人在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法定代表人或其委托人参加。不得委派其他施工单位的人员参加，若有发现均按中途退标处理。

本工程严禁进行工程转包、分包，一旦发现，招标人有权勒令中标人无条件退场。

投标人应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动，并在投标时带齐法人代表或法人代表委托人的证明书、营业执照、企业资质等级证书等复印件。

投标文件计量单位和使用文字：1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位；2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

本招标文件的解释归招标人成都锦程置业有限公司负责。

第二章  招标文件

1.工程概况

- 工程名称：“仙湖公馆”项目消防工程；

- 建设单位：成都锦程置业有限公司；

- 建设地点：成都市成华区驷马桥西片区西九地块；

- 建筑面积： 约89444平方米。

- 总体工期计划：开工时间：2012.10月，±0.00结构完成时间：2013.3月，主体断水时间：2013.10月，项目竣工时间：2014.4月。

2.招标范围

仙湖公馆项目包括1#—7#楼及地下室的消防工程施工，具体招标范围为：消火栓系统（含室外消火栓）；自动喷淋灭火系统（含室外喷淋接合器）；泵房设施设备系统；消防联动报警系统；火警广播系统；干粉灭火系统；机械通风及防排烟系统；暖通设施设备的消音、减震等施工图明示内容。

如因项目整体进度或专业要求的需要，招标人有可能会将上述某单项系统或某一工程子项另行指派承包人，投标人应无条件积极配合施工。

提供相关消防专业意见技术咨询服务。

3.工期要求

本工程由投标单位按自身能力拟定工期，列入技术标书的施工组织设计中，以此竞争，但其工期必须满足本项目总体进度要求及施工总承包方施工进度计划。

开工日期以甲方书面通知为准。

质量保修期限两年。

4.质量要求

4.1、本工程的质量标准应同时符合国家标准、行业标准、设计及招标人要求，当上述不一致时，以要求高者为准。

4.2、工程所使用规范及验收标准 ：

《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009

《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

《火灾报警及消防控制》04X501

《室外消火栓安装》01S201

《消防水泵接合器安装》99S203

《消防增压稳压设备选用与安装》98S205

4.3在符合设计和招标人要求、深入理解图纸的基础上，投标人应充分发挥主观能动性，根据经验和常规做法，对图纸进行深化和补充，经招标人和设计确认后实施，使施工质量达到或超过设计要求。

4.4本工程质量必须满足质检、消防及政府其他职能部门要求，保证一次性通过消防验收，并负责办理相关验收、备案手续。

4.5所用产品须符合消防强制性认证要求，具有制造许可证、产品型式认可证书、产品性能检测报告等相关文件资料。

5.投标人资格要求

5.1 投标人必须是满足实质性招标要求的独立企业法人；注册资本不低于500万元。

5.2 投标人须具备消防设施工程专业承包壹级(含)以上资质，近 3 年已完成不少于 2 个类似工程项目的施工。

5.3 投标人的业绩、信誉及财务状况良好，能够保证工程质量和工期要求。

6.资格审查

6.1资格审查时间贯穿于整个招投标过程，由招标人负责实施。

6.2资格审查包括对投标人的资质、业绩、财务状况、履约能力、行业信誉等方面的审查，资质资料的真实性是招标人资格审查的重点内容。

6.3投标人根据招标工作进度安排，需要对投标人经营场所、项目业绩进行实地考察或以不告知投标人的方式进行第三方侧面考查。

6.4在资格审查中招标人如发现资质资信资料失实、业绩实地考察施工质量较差、第三方考查口碑或信誉较差等类似情况的投标人，将视具体情况按资格审查未通过处理。

7.招标文件的澄清

投标人收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止日5天前以书面形式（包括信函或传真—应加盖公章）向招标人提出，招标人于投标截止日3天前以书面形式予以答复，答复的内容将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8.招标文件的修改

投标截至时间24小时前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人。投标人收到该通知后应立即以传真的形式予以确定。

为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。

9.投标有效期

投标有效期：60个日历天，自投标截止日算起。

第三章  投标文件要求

投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于领取招标文件2日内向招标人索取齐全，否则责任自负；同时应仔细阅读招标文件所有的内容，并保证所提供的全部资料的真实性；投标文件应对招标文件做出实质性的响应，未按招标文件要求编制的投标文件将被视为无效而拒绝。无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件视为保密文件，任何泄露给第三方将被追究法律责任。

- 1. 投标文件组成

由资质资信标书、技术标书、商务标书三部分组成，正本、副本各一份。报价部份需制作电子版（采用U盘或光盘储存），报价书及工程量清单必须采用EXCEL文件格式，投标人不得更改报价格式，报价部份电子文档可供编辑，如采用宏业软件计价的需提供EXCEL和宏业两种格式的报价书。各类电子文档均不得加设密码，并按规定封装入标袋。

2. 资质资信标书编制要求

2.1提供企业法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件(格式详附件)。

2.2提供投标人当年年检后的营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证、专项施工资质等级证书的复印件、安全生产许可证复印件，均需加盖单位鲜章，原件备审；如实填写“投标人资审表” (格式详附件)

2.3提供拟指派本工程的项目管理班子具体人员名单及相关简历。一旦中标，该管理班子名单未经招标人同意，不得进行更换(格式详附件)。

2.4提供近 3年已完成的不少于 2 个类似工程项目的业绩证明（中标通知书复印件、施工合同复印件、验收合格证明复印件等），原件备审。

2.5投标人须提供关于涉及投标资料真实性、商业保密等内容的投标承诺函(格式详附件)。

3. 技术标书的编制要求

3.1技术资料包含施工组织设计、施工总体规划、专项施工方案、进度管理、质量管理、安全文明施工、技术管理、系统开通及联动调试、验收、维修保养措施等相关内容。

3.2投标单位应根据设计要求，在满足规范、安全、质量条件下，提出合理化建议，优化和深化设计，设计费用包含在投标报价中。

3.3技术资料要求简练并具针对性。

4. 商务标书的编制要求

4.1 商务标书的报价格式及内容详“仙湖公馆”消防工程清单计价表（另册），投标人须按招标人规定格式和表格投标报价，投标人如有优化方案后的优化报价，可另册提交，并附详细说明。

4.2本工程报价由投标人根据市场行情、企业经营状况、招标文件中的各项约定、本招标文件及所附的合同主要条款，综合考虑后提交有市场竞争力的报价。

4.3投标人应先到工地踏勘以充分了解项目位置、道路交通、场地空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用增加或工期延长申请将不获批准。

4.4投标人拟采用的主要材料设备品牌、规格、型号必须与“仙湖公馆”消防工程施工图（另册）所明确的材料设备品牌、规格、型号一致，根据招标文件中的“仙湖公馆”消防工程清单计价表（另册）编制投标报价。投标人也可以推荐品牌，均须在材料表中明确注明主要材料的品牌、规格型号、产地等，中标后实际施工中使用的材料设备品牌必须与招标人确认的品牌一致。

4.5招标人提供的《工程量清单》中的工程量仅作为投标报价和经济比选的基础，结算时以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008及其相关配套执行文件确定的工程量计算规则为依据，通过竣工图核算实际工程量后进行调增或调减。

4.6本工程采用全费用综合单价包干的方式进行发包。全费用综合单价包含为完成本工程所需的直接费、间接费、措施费、管理费、规费、利润、税金和一定的风险费用等，包括但不限于人工费、材料费、材料损耗、机械费、机械进出场费、运输费（包括装卸车、二次转运）、成品保护费、安装费、脚手架费、安全防护费、文明施工、总分包单位施工配合、水电费、深化设计费用、各项检测费、调试、验收费、材料采保费、利润、税金、保险费、赶工措施费、夜间施工增加费用、冬雨季施工措施、技术措施费、系统开通及联动调试、工程保修费、垃圾清运、后期服务（维护、保养等）、行政规费等为完成本工程所需的一切费用。

全费用综合单价一经确定，除超过合同约定材料涨跌幅度以上的部分可予以调整外，其余任何情况均不予调整。

4.7对于合同条款3.4所列甲控乙购材料，投标人在进行投标报价时按市场常用性价比较高品牌的单价报价，实际施工前按招标人规定程序认质核价（招标人施工期确认价不高于投标报价），结算时按合同约定调价方式调整材料价格。

4.8若投标人在投标书中将汇总总价进行了调整，该调整将平均分摊到工程量清单每一个项目单价中。

4.9安全文明施工须满足政府相关部门各项规定要求，由承包方负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全事故责任与费用。

4.10各投标人可根据自身情况提出更优的付款方式及其他优惠条件。

- 5、投标文件的密封

投标文件袋密封并加盖投标人法人印章，如果投标文件没有密封，将被认定为无效投标文件，该投标文件将被拒绝接收，并退还给投标人。

6、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标人不得在投标截止期起至投标有效期期满前撤消投标文件。

第四章  开标、评标、定标

1、开标

由招标人组织开标及评审，不进行投标单位在场的公开唱标。

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

ａ、投标书未加盖投标单位公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴（或签字）。

ｂ、授权委托书无投标单位公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴（或签字）及非原件。

ｃ、投标文件未按招标文件规定的内容和要求编制，投标书、授权委托书等字迹潦草、模糊，无法辩认。

ｄ、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准。

ｅ、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金。

ｆ、逾期送达的投标文件。

ｇ、投标文件未按规定标志、密封盖章。

2、评标

招标人将根据招标项目的特点组建评标小组，评标小组会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.1、本工程开标按符合性审查、技术标、商务标从前往后的顺序进行。

2.1.1符合性审查的内容为：投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等是否齐全以及是否实质上响应了招标文件的要求。凡有下列情况之一者，投标文件视为未实质响应招标文件要求：

ａ、投标有效期不满足招标文件要求。

ｂ、投标人无工期承诺。

ｂ、投标人无工期承诺。

ｃ、投标人无工程质量承诺。

ｄ、投标人的资质资信标书不满足编制要求

ｅ、投标人的技术标书不满足编制要求。

ｆ、投标人的商务标书不满足编制要求。

2.1.2技术标评定将根据各投标单位的技术标书、实地考查报告、过往业绩等进行评分，并给出优良、合格、不合格等结论。为确保工程质量，技术标被评为不合格的不得进入下一步经济标的参评程序。

2.1.3对技术标被评为合格和优良的，方可进行经济标评审。招标人根据投标单位的价格、付款方式、优惠条件等进行综合分析、评审。

2.2在投标文件的评审、比较以及合同签订的过程中，投标人如任何企图向招标人和评标小组及其成员施加影响或压力的行为，都将会导致其投标被拒绝。

2.3投标人参与本次工程的主要负责人在评标答疑（如有需要）时必须接受评标委员会的技术咨询。技术咨询的内容一般包括：技术方案主要内容与特点，采用主要设备的介绍，施工组织介绍和近两年承担的主要工程简况等。

2.4在评标过程中，评标小组认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期等实质性内容。

2.5书面答复须经投标人法定代表人或其授权委托代理人的签字或印签，签字或盖印签的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.6投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对评标小组在评标时发现的计算错误所做改正的确认除外。

错误修正：评委会将对被予确定为实质上响应招标文件的投标文件进行校核修正，看其是否有计算错误。修正计算错误的原则为：当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准；当投标价格表中单价与总价计算有出入，则以单价为准对总价进行修正。

评标小组将按上述修正错误的原则调整投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。

2.7评标过程的保密：开标后，直至宣布授予中标人合同为止，凡属审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和授予合同的相关信息，都不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄漏。

- 3. 定标

原则以满足现行国家和地区相关规程、规范，符合本招标文件的各项要求的前提下，合理低价中标。

第五章  授予合同

1.中标通知书

定标后，招标人将向中标人书面签发中标通知书。

中标通知书及本招标文件将作为合同文件的组成部分。

招标人发出中标通知书后，将通知其他未中标的投标人，招标方对未中标的原因不予解释。

2.合同协议书的签订

中标人接到中标通知书之日按规定时间和地点派代表与招标人根据《中华人民共和国合同法》和招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等进行合同商谈及签订。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据与合同具有同等法律效力。

第六章 主要合同条款

除招标文件的相关要求外，其他主要合同条款如下：

1. 履约担保金

本工程履约保证金：￥300000.00元（大写：叁拾万元整）。工程履约保证金由承包人在签订合同之日起3日内以转账或现金方式缴纳给发包人。工程履约保证金是承包人对按合同履约及其对发包人的承诺的实质性保证，其内容包括但不限于工期、质量、项目管理人员、机械设备进场时间及数量、安全责任等。如承包人完整履行了本合同约定义务，在该工程消防验收合格并取得消防合格证之日起七个工作日内，发包人将履约保证金无息退还给承包人。承包人如未按合同要求缴纳履约保证金，发包人有权单方面解除合同，并追究承包人的经济赔偿责任。

2. 付款方式（见下表）

本工程无预付款。

| 仙湖公馆消防工程付款计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 付款名称 | 付款条件 | 付款比例 | 累计付款比例 | 备注 |
| 1 | 进度款 | 地下室主体结构±0.000板混凝土浇筑完成，承包人完成地下室预留预埋工程，质量合格，经现场监理、发包人代表签字确认后7个工作日内。 | 合同暂定总价的10% | 合同暂定总价的10% |  |
| 2 | 月进度款 | 按发包人确认的进度计划完成施工任务，质量合格，经现场监理、发包人代表签字确认后7个工作日内。 | 付至实际完成产值的75% | 不超过合同暂定总价的80% |  |
| 3 | 进度款 | 承包人完成所有消防工程内容，消防验收一次性合格并取得消防验收合格证，经现场监理、发包人代表签字确认后7个工作日内。 | 付至实际完成产值的85% | 不超过合同暂定总价的85% | 同时无息返还履约保证金 |
| 4 | 结算款 | 项目竣工验收合格，并在承包人向提供合格的竣工资料，办理竣工结算完毕后30个工作日内。 | 付至合同结算总价的95% | 合同结算总价的95% |  |
| 5 | 质保维修金 | 保修两年期满且工程无质量问题 | 合同结算总价的5% | 合同结算总价的100% | 如保修期间物业公司发生维修费用，则按实从质保金中扣除。 |

3. 合同价款及结算原则

3.1本合同暂定总价￥：              ，大写：

3.2本合同价款采用“全费用综合单价”方式确定，全费用综合单价详见经发包人书面确认的“仙湖公馆”项目消防工程综合单价清单。

3.3结算时以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008、四川省2009清单定额及其相关配套执行文件确定的工程量计算规则为依据，通过竣工图核算实际工程量后进行调增或调减。

3.4本工程热镀锌钢管、铜芯控制线、成套消火栓箱、消防水箱、消防水泵、风机、阀门、报警联动主机、报警按钮为甲控乙购材料。

甲控乙购材料价格调整方式：首次使用前一个月报招标人确认价格（即基准价），之后按月参照成都市《工程造价信息》中同类材料的涨跌幅度进行调整(涨跌幅度百分比取整数)；若成都市《工程造价信息》中没有的材料则按照由乙方提出、甲方认定的价格为施工期市场价。施工使用期间材料平均价涨跌幅度在约定风险幅度±5%以内不做调整，如超出的仅增减超出约定风险幅度±5%以外的材料差额。

甲控乙供材料单价调整公式：调增（调减）值=基准价格*(月信息价涨跌幅度-5%)

可调价材料的数量，支付进度款时以招标人核定的当月计量的工程量为准。

3.5本工程主要材料设备按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及四川省造价站相关文件解释界定，主要材料设备价格的约定风险幅度为±5%。

3.6全费用综合单价确定原则：

（1）《“仙湖公馆”项目消防工程综合单价清单》表中已有单价的项目按表中的全费用综合单价计取。

（2）《“仙湖公馆”项目消防工程综合单价清单》表中有类似和接近项目单价的，按照类似和接近项目单价调整主材价格，其余人工、辅材、机械及费率不变确定全费用综合单价。

（3）《“仙湖公馆”项目消防工程综合单价清单》表中没有类似和接近的项目，依据2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及四川省造价站相关配套文件计价后下浮10%（甲控乙购材料、安全文明施工费、规费、税金除外）作为结算价。

3.6对于变更、签证或材料认价的部分，以发包方批准文件为准，承包方不能以任何理由推脱或要求甲供，否则发包方有权委托其它施工单位完成，所发生费用×120%后从承包方工程款项中直接扣除，而无需为此出示任何证据。

3.7合同结算价的确定

根据本合同3.2、3.3、3.4、3.5、3.6条款中确定的工程量和单价形成仙湖公馆消防工程结算工程量清单项目明细调整表，汇总后形成结算价。

第七章 “仙湖公馆”消防工程报价表（另册）

第八章 “仙湖公馆”消防工程施工图（电子版）

第九章  招标文件附件

附件1：法定代表人资格证明

附件2：授权委托书

附件3：投标函

附件4：投标人资审表

附件5：拟投入本工程的主要施工管理人员表

投标书附件

附件1

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：            职务：_

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖章）：

投标人法定代表人：（签字盖章）

或授权代理人：（签字）

年  月  日

附件2

授权委托书

本人       （姓名）       （年龄）系                （投标人名称）的法定代表人。现授权        （姓名）        （年龄）       （职务）为本公司的合法代理人，代表本公司在仙湖公馆项目消防工程投标、合同谈判、签署合同和处理与之相关的事务。

特签字如下，以资证明：

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年  月  日

附件3

投标函

致：      _成都锦程置业有限公司__

我公司收到仙湖公馆消防工程的招标资料，经详细研究，愿意参加投标。

1．投标书及资格证明文件及其他有关资料：

我司仙湖公馆项目消防工程编制的投标书分正本（资质资信标书、商务标书和技术标书）和副本（资质资信标书、商务标书和技术标书），并且分别密封，未按照要求装订的后果由我司负全责。正、副本各壹份，若正本与副本发生矛盾，则以正本为准。

2．承认和愿意按照招标文件的各项规定和要求，提供消防工程施工、验收和竣工后的保修。

3.投标总价：￥           元，大写：人民币                           元整，各项全费用综合单价详见投标报价表。

施工工期：                  日历天。

并同时宣布愿意遵守下列条款：

（1）若我司中标，将按照招标文件要求在合同签订之日起三日内以转账或现金的形式缴纳￥：300000.00元（大写：人民币叁拾万元整）作为合同履约保证金。如果发生质量、安全、工期等违约行为，我公司愿意无条件接受履约保证金全部没收的处罚及其他违约责任，并愿意承担其他法律责任。

（2）愿意按照招标文件要求履行自己的责任和义务，并同意与贵公司签订合同。

（3）保证不会把本投标价格泄露给其他投标方。

（4）如果我们的投标书中标，我们能提供招标文件中要求的所有资料并将尽快签订工程合同，按期、保质完成任务。

（5）若我公司中标，保证工程质量合格，并一次性验收通过；保证按规定要求办理一切相关验收手续。

（6）我们同意在规定的投标日期起的 60天内遵守本投标书。在此期限之前的任何时间，本投标书一直对我司有约束力且随时可能接受中标。

（7）直至未签署正式合同之前，本投标书、招标文件连同中标通知书构成我方与贵司之间具有约束力的合同，将成为约束双方的、具有法律效力的文件。

以下无正文

单位名称：                        地    址：

邮    编：                        电    话：

传    真：                        联 系 人：

投标单位：（盖章）

法人代表：（签章）

授权人：（签字）

2012年  月  　日

附件4

投标人资审表

| 企业名称 |  | 法人代表/经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业所有制类别 |  | 企业级别 |  |
| 企业组建时间 |  | 注册资金 |  |
| 开户银行 |  | 帐号 |  |
| 企业概况 | 管理人员： 人 | 其中工程技术人员 | 高级工程师： 人 |
|  | 技术人员： 人 |  | 工程师： 人 |
|  | 施工人员： 人 |  | 助理工程师： 人 |
|  | 小 计： 人 |  | 技术员： 人 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权人代表（签字）：

年  月   日

附件5

拟投入本工程的主要施工管理人员表

（附职称证书、上岗证）

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |
| 专业施工员 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

- 日期：     年   月   日